## Slide 1
王磊
2017-03-05
南京 MES3.0 UAT1总结

## Slide 2
问题清单
分类/状态 | 问题总量 43 |  |  |  |  | 
 | 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 11 | 高 |  | 6 | 4 | 1
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
数据问题 | 13 | 高 |  | 9 |  | 3
 |  | 中 |  | 1 |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 17 | 高 |  | 11 | 1 | 
 |  | 中 |  | 5 |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
重点讨论：
相关界面不需要点重置就可以继续扫下一个条码
现有返工扫描自动油漆件冻结

## Slide 3
本周工作重点
重点项 | 责任人
油漆下线按序号选择代替手动选择配置的动作 | 罗锋
完善小件下线正向和反冲入库申请单逻辑 | 罗锋
补充UAT1的基础数据问题 | 岳冠杰、刘桂昌
用户权限配置 | 岳冠杰、刘桂昌
盘点区域配置 | 岳冠杰、刘桂昌

## Slide 4
UAT2 测试重点
重点项
公司间协同测试
WFM工作流领用单
带权限测试

## Slide 5
UAT1 “不完美”
重点项
参与人数少
问题发现的还不够多

## Slide 6
THANKS
FOR WATCHING