## Slide 1
王磊
2017-03-13
南京 MES3.0 UAT2总结

## Slide 2
问题清单
分类/状态 | 问题总量 22 |  |  |  |  | 
 | 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 4 | 高 |  | 4 |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
数据问题 | 7 | 高 |  | 6 |  | 
 |  | 中 | 1 |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 11 | 高 |  | 7 |  | 
 |  | 中 | 3 |  |  | 
 |  | 低 | 1 |  |  | 

## Slide 3
上周工作重点回顾
重点项 | 责任人
油漆下线按序号选择代替手动选择配置的动作 | 罗锋
完善小件下线正向和反冲入库申请单逻辑 | 罗锋
补充UAT1的基础数据问题 | 岳冠杰、刘桂昌
用户权限配置 | 岳冠杰、刘桂昌
盘点区域配置(未完成) | 岳冠杰、刘桂昌

## Slide 4
本周工作重点
重点项 | 责任人
浦口业务确认及开发或数据配置, 需讨论 | 岳冠杰、刘桂昌、罗锋
装配线束防错逻辑确认(56D970014A, 56D970014), 需讨论 | 岳冠杰、刘桂昌
油漆下线冻结自动调用返工扫描确认逻辑 | 王磊
预排序看板开发并测试 | 罗锋
盘点区域配置 | 岳冠杰、刘桂昌

## Slide 5
UAT3 测试重点
重点项
全产品类及全流程测试, 每种产品数量可以少做
WFM工作流领用物料
拆解扫描及拆解后物流走向确认
测试人员更换
UAT3及上线时间暂定

## Slide 6
THANKS
FOR WATCHING