## Slide 1
王磊
南京 MES3.0 UAT总结

## Slide 2
项目进度
UAT2
UAT1
项目准备
上线切换
项目启动
2017/02/07
2017/02~03
2017/03/05
2017/03/11
2017/03/19
2017/04
UAT3

## Slide 3
问题总数
Chart: 总数 70
| 数据问题 | 操作问题 | 程序问题 | 功能优化
总数 | 18 | 1 | 18 | 33

## Slide 4
解决的问题
Chart: 
| 已完成/已取消 | 待测试 | 进展中 | 未开始-高 | 未开始-中 | 未开始-低
总数 | 42 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1

## Slide 5
后续工作计划
标题 | 内容 | 预估时间
问题清单 | 问题清单中剩余内容 | 
油漆下线 | 油漆下线冻结和返工扫描在同一个窗口中操作 | 
过渡期上线 | 上线时间确定 | 

## Slide 6
THANKS
FOR WATCHING