## Slide 1
王磊
南京 MES3.0 上线总结

## Slide 2
项目进度回顾
项目启动
2017/02/07
2017/04/04
上线切换
运维支持
配合SAP测试
SAP上线支持
2017/05/07
2017/5月底

## Slide 3
系统重点要解决的问题
问题描述 | 目前状态 | 责任人
注塑下线、油漆上线、油漆下线和总成装配界面报错语音优化 | MES3团队内部讨论 | 吴林锋
零头HU无法回库 | 需要和其他工厂调研 | 
IP34需要打印8边 | 系统优化 | 罗锋
嫌疑品转合格的数量是否需要一起纳入报表中 | 需要和其他工厂、MS调研 | 

## Slide 4
工厂需要解决的问题-BOM
问题 | QAD
GP黑色总成对应的皮纹雷达BOM错误，导致一直负库存 | 11979786
ZS11前保上BOM错误，粒子零件号不对 | 21003034
IP31后保粒子BOM不对，里面一根只扣3克的粒子 | 11948585
油漆BOM，根据负库存记录，这些零件产生负库存比较多 | 20808270 20806509 20802464 20802465 20807079 20808126 20807139 20806501

## Slide 5
工厂需要解决的问题-盘点
问题
注塑粒子HM等实际和BOM不一致（嘉良粒子与回用料）
注塑件上的胶带、盖板等数据没有进系统，导流板上装的虚拟踏板没有分解出来
装配线边的一些物料譬如胶水、导流板等没有盘点
客户安全区的没有盘点
AS22中转库没有盘点

## Slide 6
工厂需要解决的问题-其他
问题
浦口的RK处理（可能会造成下架无法打包，目前是发现一个处理一个）
现场操作强化（负库存现场处理能力）
ERP资源 （MES和SAP共同资源）

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING