## Slide 1
刘桂昌
2017-05-08
大东 MES3.0 UAT1总结

## Slide 2
测试清单
大东第一轮UAT测试 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 场景 | 场景明细 | 结果 | 序号 | 场景 | 场景明细 | 结果
1 | 外协件采购 | 采购订单下达 |  | 5 | 装配扫描 | 装配区物料拉动 | 
 |  | ISV料箱单打印 |  |  |  | 排序扫描 | 
 |  | 手工收数量\标准收货\二维码收货 |  |  |  | 装配扫描 | 
 |  | 采购退货 | 未测 |  |  | 打包入库 | 
 |  | 手工入库 |  | 6 | 销售发货 | 加拨和备件销售 | 
2 | 条码打印 | 自制件条码打印 |  |  |  | 销售退回 | 
 |  | 条码启用 |  | 7 | 自制件质检 | 嫌疑品校验 | 
 |  | 条码变更 |  |  |  | 拆解扫描 | 
3 | 注塑下线 | 注塑区物料拉动 |  |  |  | 不合格评审流程 | 未测
 |  | 注塑下线 |  | 8 | 客户安全 | 客户安全发运 | 
 |  | 直流模式 |  |  |  | 客户安全退货 | 
 |  | 打包入库 |  | 9 | 公司间交易 | 铁西公司间交易 | 只测了单向发货到铁西
 |  | 注塑小件 |  |  |  |  | 
4 | 涂装上/下线 | 涂装区物料拉动 |  |  |  |  | 
 |  | 油漆上线扫描 |  |  |  |  | 
 |  | 油漆下线扫描 |  |  |  |  | 
 |  | 打包入库 |  |  |  |  | 
 |  | 散件拼箱 | 未测 |  |  |  | 
 |  | 涂装小件 |  |  |  |  | 
 |  | 返工扫描 |  |  |  |  | 

## Slide 3
问题清单
分类/状态 | 问题总量 36 |  |  | 
 | 总数 | 未开始\进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 1 | 1 | 0 | 0
数据问题 | 4 | 3 | 0 | 1
功能优化 | 31 | 15 | 2 | 14

## Slide 4
本周重点工作
重点项 | 责任人
DD订单和PUS订单接入及创建发货单的问题 | 刘桂昌
TS联动测试, 需要等现场全部停线, TS不用时进行 | 刘桂昌
补充UAT1的基础数据问题,用户权限配置 | 徐颖、刘桂昌
注塑机联动上线时间 | 
盘点区域配置及盘点流程培训 | 徐颖、刘桂昌
增加BIN位管理后, 物流人员工作量增加 | 

## Slide 5
UAT2 测试重点
重点项
全产品类及全流程测试, 每种产品数量可以少做, 每条线做5页排序单
WFM工作流领用物料及不合格评审流程
拆解扫描及拆解后物流走向确认
TS联动测试
公司间交易及采购退货

## Slide 6
THANKS
FOR WATCHING