## Slide 1
金凌
2016-6-8
MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
15/09/～15/12/
15/10/～16/02/
15/11/～16/05/
16/04/～16/06/
16/06/～16/??/
目前项目已经完成了用户测试阶段，问题清单中的纯BUG项基本已经解决，剩余的稍后汇报。另
不影响本次上线但属重要功能的后续薛琴会汇报
上线时间保持6月9日不变
用户测试阶段

## Slide 3
IT的未处理项为
不合格评审流程，正在开发中，预计今天完成。
盘点相关报表已经确认，有少许优化，预计今天完成。
寄售冲销功能正在开发中，预计今天完成。
有关在途帐的功能因与本次上线无关，后续IT重点研究。

## Slide 4
上线准备
上线切换计划已经落实，除当日处理项，其余均已完成
IT排班已完成
盘点计划已落实
程序准备完成
硬件准备完成
用户培训完成

## Slide 5
THANKS
FOR WATCHING
预祝上线成功