|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Change Request Number:** ***PCR-150108*** | | **Project Number:** *12* | |
| **Request Date:** *15/01/08(用户)* | | **Project Name:** *大连东风李尔泰极爱思工厂MES* | |
| **Requestor:** *刘博（用户）* | | **Project Manager:** *黄贺* | |
| **Business Area:** *大连东风李尔泰极爱思有限公司* | | **Change Manager:** *黄贺* | |
| **Project Impact:** *Medium to project* | | **Current Project Phase:** | |
| **Customer Criticality:** *Medium (work around is painful)* | |  | |
| **Change Description:** 发运出库增加RFID校验及线下写入一连号  **用户希望实现效果：**    1增加线下应急预案，在手工发货时，由该程序人工输入一连号信息进行写入操作。 | | | |
| **Business Case:**  **对用户操作的影响：**无  **对业务的影响：**无  **变更风险：**无 | | | |
| **Implementation Proposal & Project Impact:** | | | |
| **Change Justification:** | | **Change Cost (high level assessment):**  程序开发与测试需 3人天  开工日期：01/08  完工日期：01/11  上线日期：01/12 | |
| **Documentation:**   * Supporting Documentation:   **Required Documentation: Check all that apply**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Requires New Timeline |  | Requires New SOR |  | Requires New SRR | |  | Requires New Budget |  | Requires SOW |  | Requires New CAR | | | | |
| **Signature:**  (用户部门经理签字处)  **Date:** *MM/DD/YY* | | Notes: | |
|  | | | |
| **Reviewed By:** | | | **Date Reviewed: 2015/01/08** |
| **Approved** | **Approved with Conditions** | **Rejected with Reason** | **Requires more information** |